附件
2021年度泉州市交通运输局绩效目标考评表
参评单位（盖章）: 泉州市交通运输局 2021年8月10日
项 目	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
序号	文件依据	一级指标	二级指标
分管领导	责任部门	责任人
职能工作目标	重点工作目标	1-1-1	学习宣传贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神（泉委发〔2021〕5号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2021〕6号）、市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2021〕3号）、重点项目（泉委文〔2021〕6号）、国务院政府工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号）	一体推进综合交通规划建设，拓宽陆路交通大通道，推动高（速路）快（速路）一体、融合发展。（5分）

【属贯彻习总书记重要讲话精神P8第7项，省政府工作责任分解P9第36项、P13第61项，市政府工作报告P11第69、P12第78项，重点项目P3第一3，P23二2、3、4、5、6项，国务院政府工作报告责任分工P9第（十八）】	突出“海空铁”综合一体交通布局，完成“十四五”综合交通运输规划编制，报经市政府审批后印发实施。积极谋划10条国道、省道入泉列规。	1.5	12月底前	傅远辉	局综规科	周清长
1-1-2
推进泉梅高速泉州段、沈海高速扩容二期泉州段、永泰至德化高速、大田至安溪高速、泉厦金通道、彭田互通、东星互通7个高速公路项目前期。开展“沿着高速看中国”主题活动。	2	12月底前	黄俊杰	市高速公路建设前期办公室	兰明雄
1-1-3
泉南国家高速公路永春互通至汤城枢纽段改扩建、沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建等项目完成年度投资10亿，路基工程完成30%、桥梁工程完成15%、隧道工程完成13%。	1.5	12月底前	黄俊杰	市高速公路建设指挥部	潘文栋
项 目	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
序号	文件依据	一级指标	二级指标
分管领导	责任部门	责任人
职能工作目标	重点工作目标	1-2-1	省政府工作责任分解（泉政办明传〔2021〕6号）、市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2021〕3号）、2021年新基建新经济基地建设比拼（泉委办〔2021〕29号）、项目攻坚（泉委办〔2021〕3号）、新一轮创建“中国快递示范城市”（泉政办〔2020〕18号）、市委工作要点（泉委发〔2021〕4号）	大力布局建设智慧物流园，建设智慧物流产业基地，积极引进快递企业总部“入籍泉州”。（4分）

【属省政府工作责任分解P8第28项，市政府工作报告P7第27项，新基建新经济基地第12项，项目攻坚附件1第7项，快递示范城市P3-4第（一）1项，市委工作要点第5页】	积极推动顺丰创新产业园项目落地和建设，完成年度投资3000万元。	2	12月底前	陈少雄	局运输科	卢元新
1-2-2
推进晋江市、泉州开发区智慧物流核心聚集区招商工作。完成公路、港口、交通服务业项目招商（签约）2个。	2	12月底前	陈少雄	局运输科	卢元新
1-3-1	学习宣传贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神（泉委发〔2021〕5号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2021〕6号）、市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2021〕3号）、国务院政府工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号）、市委工作要点（泉委发〔2021〕4号）	落实“丝路海运”工程，加强泉台海上运输，提高国际货运能力，推动水路运输稳步增长。（5分）

【属贯彻习总书记重要讲话精神P7第5项、P8第7项、P9第8项，省政府工作责任分解P4第1、P7第22、P8第31、P12第55、P13第61项，市政府工作报告第P10第57项，国务院政府工作报告责任分工P12第9项，市委工作要点第7页】	制定并印发《泉州市“丝路海运”建设与发展专项资金管理规定》。鼓励企业做大做强，积极发展大型化、专业化船舶，完成新增1家10万载重吨以上企业。	1.5	9月底前	陈少雄	局港航科
市水路运输中心	林巍
黄克良
1-3-2
推动出台扶持水路运输业政策及配套的资金管理规定，引导企业有序增加运力，全市运力规模达280万载重吨。	2	12月底前	陈少雄	局港航科
市水路运输中心	林巍
黄克良
1-3-3
制定泉台海上运输发展政策，推动泉台客货运直航稳步发展，落实财政扶持政策。	1.5	12月底前	陈少雄	局港航科
市水路运输中心	林巍
黄克良
项 目	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
序号	文件依据	一级指标	二级指标
分管领导	责任部门	责任人
职能工作目标	重点工作目标	1-4-1	学习宣传贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神（泉委发〔2021〕5号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2021〕6号）、市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2021〕3号）、市委市政府为民办实事（泉委办〔2021〕2号）、优化营商环境（泉政办明传〔2021〕12号）、乡村振兴（泉委〔2019〕23号）、
全市城乡建设品质提升（泉政办〔2021〕6号）、全面深化改革（泉委改办〔2021〕23号）	加强农村交通基础设施建设管理，深化交通运输领域改革。（4分）

【属贯彻习总书记重要讲话精神P10第15、16项，省政府工作责任分解P13第65项，市政府工作报告P18第130项，市委市政府为民办实事P18第31项，优化营商环境三年行动P12第（六）、营商环境优化提升年P35第（五）项，乡村振兴第109页，城乡品质提升P5第6项，全面深化改革第5、21页】	重点推进农村公路提级改造和通建制村公路“单改双”，有序推进较大自然村（组）公路硬化，新改建农村公路150公里，改造农村公路危桥17座，实施安全生命防护工程200公里。	2	12月底前	蔡永忠	局工程科	刘善辉
1-4-2
制定《泉州市交通运输领域市与县财政事权和支出责任划分改革方案》和《深化农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》，探索构建农村公路建设项目信用评价体系，完善农村公路日常养护管理机制。	2	12月底前	黄俊杰
蔡永忠	局财审科
局工程科	刘菲
刘善辉
1-5-1	省政府工作责任分解（泉政办明传〔2021〕6号）、耕地工作保护监督（泉政办〔2021〕16号）	实施交通建设项目“绿色施工”行动，打造绿色生态公路。（3分）

【属省政府工作责任分解P8第32、P17第90项，耕地工作保护监督P4第（一）3、P8（三）5项】	开展“品质工程、绿色公路”及标准化示范项目创建工作，指导项目参建单位加强标准化管理。组织耕地“非农化”自查整改。	1.5	12月底前	蔡永忠	局工程科
市公路中心	刘善辉
卢海东
1-5-2
打造管护到位、绿色生态示范公路，实施美丽农村路180公里。	1.5	12月底前	蔡永忠	局工程科	刘善辉
项 目	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
序号	文件依据	一级指标	二级指标
分管领导	责任部门	责任人
职能工作目标	重点工作目标	1-6-1	省委省政府为民办实事（泉委办〔2021〕6号）、市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2021〕3号）、全面深化改革（泉委改办〔2021〕23号）	完善“路长制”，争创“四好农村路”示范市，推动“四好农村路”高质量发展。（4分）

【属省委省政府为民办实事P4第18项，市政府工作报告P8第42项，全面深化改革第21页】	加强“路长制”运行落实、指导考核。落实市政府印发的“四好农村路”示范市创建方案，做好示范市创建迎检各项准备工作。	2	12月底前	蔡永忠	局工程科	刘善辉
1-6-2
选树一批“四好农村路”典型事迹。指导安溪争创“四好农村路”国家级示范县，指导石狮争创“四好农村路”省级示范县。	2	11月底前	蔡永忠	局工程科	刘善辉
1-7-1	学习宣传贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神（泉委发〔2021〕5号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2021〕6号）、市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2021〕3号）、优化营商环境（泉政办明传〔2021〕12号）、职业技能提升行动（泉政办〔2019〕41号）、国务院政府工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号）	大力发展港航物流、冷链物流、多式联运等，促进道路运输行业健康发展、提质增效。（4分）

【属贯彻习总书记重要讲话精神P7第5项，省政府工作责任分解P4第1、P8第31、P9第37项，市政府工作报告P7第27项，优化营商环境P26第二（二）项，职业技能提升P3、附件2第8项，国务院工作报告分工P4第9项】	推进石湖港保税物流中心(B型)、晋江陆地港货运枢纽二期等项目建设发展。试点多式联运“一单制”工作，向省交通运输厅推荐1家企业作为试点企业。指导企业申报冷链运输补助资金，计划补助资金200万元。	2	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-7-2
进一步推动交通运输“放管服”，落实道路普通货物运输驾驶员从业资格考试制度改革，简化从业资格证申领手续。开展交通运输领域从业人员培训2000人次。	2	12月底前	傅远辉
吴福铭
陈少雄	局审批科
局人教科
市道路运输中心	朱逊红
苏欣
张明慧
项 目	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
序号	文件依据	一级指标	二级指标
分管领导	责任部门	责任人
职
能
工
作
目
标	重
点
工
作
目
标	1-8-1	市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2021〕3号）、项目攻坚（泉委办〔2021〕3号）
重点项目（泉委文〔2021〕6号）
市委工作要点（泉委发〔2021〕4号）	深入实施聚城畅通工程，着力建设跨江跨海通道。（4分）

【属市政府工作报告P11第66、68、69项，项目攻坚第27项，重点项目P3第一4，P23第二7、57、58、59项，市委工作要点第7页】	推动泉州湾跨海大桥实施降费惠民通行。推动一重环湾快速路石狮段建设，指导晋江加快推进一重环湾快速路晋江段前期工作。	2	12月底前	黄俊杰
傅远辉	市高速公路建设指挥部
局综规科	杨勇
周清长
1-8-2
开工泉州大桥拓改工程，全年完成路基50%，桥梁下部50%，完成投资1亿。推进金屿、东海、百崎3个通道前期工作。洛阳江大桥拓改完成工可修编、初步设计招标、初步设计编制。	2	12月底前	蔡永忠
傅远辉	局工程科
市公路中心
局综规科	刘善辉
卢海东
周清长
1-9-1	营商环境优化提升年（泉政办明传〔2021〕12号）
无证无照经营综合治理工作要点（泉查无办〔2021〕2号）	推进行政执法规范化，推进交通运输领域无证无照经营监管。（3分）

【属营商环境优化提升年P25第（二）项，无证无照经营综合治理P2第一（一）、P3第一（二）、P5第三（二）项】	落实与公安部门联动协作五大机制，及“黑车”限入泉州晋江机场、泉州动车站停车场制度。针对重点区域、重点时段的非法运营问题开展有针对性的专项整治，全年开展整治“黑车”非法客运专项行动12次。	1.5	12月底前	杨琦伟	局政法科
市交通执法支队	史美旭
李进碧
1-9-2
开展行政处罚案卷月评查和季度互评交流。配合上级单位建立健全行政处罚裁量权基准制度。开展全市治超统一行动不少于12次。查处各类擅自行驶公路的超限运输车辆，监督当事人卸载超限部分货物后，移交公安处罚。	1.5	12月底前	杨琦伟	局政法科
市交通执法支队	史美旭
李进碧
项 目	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
序号	文件依据	一级指标	二级指标
分管领导	责任部门	责任人
职
能
工
作
目
标	重
点
工
作
目
标	1-10-1	乡村振兴（泉委〔2019〕23号）、全市城乡建设品质提升（泉政办〔2021〕6号）、新一轮创建“中国快递示范城市”（泉政办〔2020〕18号）	推动城乡交通运输一体化发展，增强农村交通物流设施保障能力。（5分）

【属乡村振兴第110页，城乡品质提升P5第7项，快递示范城市P4第（一）3、P7（三）1项】	推进县乡村三级物流网络建设，覆盖率分别达到100%、100%、95%。指导县级交通运输部门探索交邮、交快融合发展模式，培育客货邮合作线路。落实物流安全管理联席会议机制。	2	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-10-2
推动城镇化公交线路向周边重点乡镇延伸，引导具备条件的农村客运班线公交化改造，南安、安溪、永春、德化县（市）新增或改造完成1条。指导石狮创建城乡交通运输一体化示范县。	1.5	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-10-3
推进新一轮中心市区及环湾公交线网规划修编。进一步推进公交枢纽场站建设。推动新增公交线路5条、延伸优化10条。	1.5	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-11-1	学习宣传贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神（泉委发〔2021〕5号）、市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2021〕3号）、生态环境保护（泉环委办〔2021〕6号）	落实生态环保责任，深化交通运输领域污染防治。（4分）

【属贯彻习总书记重要讲话精神P10第17项，市政府工作报告P15第100项，生态环境保护附件1第四项】	建立完善机动车维修I/M制度。与公安、环保部门开展尾气排放联合执法。开展内河船舶防污染检验，组织市级内河（运输）船舶燃油质量抽检，开展内河通航水域的交通安全执法监管。	2	12月底前	陈少雄
杨琦伟	局运输科
市道路运输中心
市水路运输中心
市交通执法支队	卢元新
张明慧
黄克良
李进碧
1-11-2
新增或更新的公交车、巡游出租车、网约车全部使用新能源车。鼓励淘汰老旧货车，推动100部营运货车退出运输市场。	2	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
项 目	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
序号	文件依据	一级指标	二级指标
分管领导	责任部门	责任人
职
能
工
作
目
标	重
点
工
作
目
标	1-12-1	省政府工作责任分解（泉政办明传〔2021〕6号）、国务院政府工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号）	牵头负责市防疫指挥部交通检疫组工作，严防疫情通过交通环节传播。（4分）

【省政府工作责任分解P4第3项，国务院政府工作报告责任分工P13第（三十一）】	坚持“人物同防”，制定冷链运输、港口等交通领域疫情防控措施。牵头组织全市交通枢纽对国内重点地区及境外入泉人员实施排查管控。严格按照疫情防控指南，督促指导公共交通工具落实常态化疫情防控措施。	2	12月底前	蔡永忠	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-12-2
牵头负责驻厦门机场防疫工作组，做好经厦门口岸入境人员的“点对点”转运工作。	2	12月底前	蔡永忠	市道路运输中心
市水路运输中心
市交通执法支队	张明慧
黄克良
李进碧
1-13	全国文明城市创建工作	10	12月底前	吴福铭	机关党委（局文明办）	陈志源
常
规
工
作
目
标	2-1-1	专项工作	做好省对设区市和市对县（区）绩效评估指标数据管理和采集工作。（2分）	落实数据主管部门责任，做好省对市、市对县指标的动态监测、分析等，并积极对接协调省交通运输厅争取支持。	1	12月底前	傅远辉
陈少雄	局综规科
局运输科
局港航科	周清长
卢元新
林巍
2-1-2
配合牵头部门做好海洋经济发展、城乡建设品质提升实施方案的研究修改，推进指标采集、提升、督查（考核）工作。	1	12月底前	傅远辉
陈少雄	局综规科
局港航科	周清长
林巍
项 目	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
序号	文件依据	一级指标	二级指标
分管领导	责任部门	责任人
职
能
工
作
目
标	常
规
工
作
目
标	2-2-1	三定方案	深入开展交通运输安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”活动。（3分）	组织开展应急演练5场次。建立交通运输综合执法系统安全生产执法监管工作评价体系。组织26场次道路运输企业主要负责人、安全管理人员培训。	1.5	12月底前	陈少雄
杨琦伟	局安监科
市交通执法支队
市道路运输中心	卢怀
李进碧
张明慧
2-2-2
使用“交通部安全生产监管系统”。加强对企业安全隐患排查整治的监督检查，深化危险化学品运输等重点领域专项整治。推进17处道路交通安全隐患点段整治。	1.5	12月底前	陈少雄
蔡永忠	局安监科
市道路运输中心
局工程科	卢怀
张明慧
刘善辉
2-3-1	三定方案	提高道路运输企业服务品质。（3分）	完成驾培等企业年度质量信誉考核工作，督促企业提高服务质量，促进行业规范发展。	1.5	11月底前	陈少雄	市道路运输中心	张明慧
2-3-2
重启95128约车服务，为老年人等群体日常出行提供便利。	1.5	10月底前	陈少雄	市道路运输中心	张明慧
2-4-1	三定方案	加大客运市场执法监管。（3分）	规范网约车发展，组织约谈网约车公司，责令其清理存量不合规驾驶员及车辆。	1.5	12月底前	杨琦伟	市交通执法支队	李进碧
2-4-2
加强中心市区出租汽车经营行为监督，开展中心市区出租车整治统一行动不少于24次。	1.5	12月底前	杨琦伟	市交通执法支队	李进碧
合计	70
项 目	序号	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
分管领导	责任部门	责任人
行
政
能
力
目
标	科学行政 (6分)	4-1	扎实开展机关党的建设和精神文明建设，积极开展党史学习教育及“再学习、再调研、再落实”活动，严格履行意识形态工作主体责任。	1.5	12月底前	吴福铭	机关党委	陈志源
4-2	按照市垃圾分类办制定的考评标准，做好本系统本单位的生活垃圾分类工作。	1.5	12月底前	吴福铭	局办公室	黄国华
4-3	加强公务员平时考核工作，健全完善公务员信息库建设，实现公务员信息动态管理。	1.5	12月底前	吴福铭	局人教科	苏欣
4-4	定期向市委办公室、市政府办公室报送信息，认真做好两办的信息约稿工作，完成信息报送任务。	1.5	12月底前	吴福铭	局办公室	黄国华
依法行政

（6分）	5-1	依照《信访条例》等有关规定，扎实做好信访各项工作，依法分类处理信访诉求。	1.5	12月底前	王毅弘	局办公室	黄国华
5-2	自觉接受人大、政协监督，及时办理人大代表建议、政协委员提案和各级督办件。	1.5	12月底前	吴福铭	局办公室	黄国华
5-3	加强财政资金预算绩效管理，厉行节约，严格控制一般性支出。	1.5	12月底前	黄俊杰	局财审科	刘菲
5-4	规范开展表彰奖励和创建示范活动，没有违规开展考核检查评比表彰活动。	1.5	12月底前	吴福铭	局人教科	苏欣
高效行政

（6分）	6-1	根据市委、市政府任务部署，认真做好电子政务相关建设管理与应用推广工作。	1.5	12月底前	陈少雄	局科信科	卢元新
6-2	加强市政府门户网站政策文件解读发布工作，加强单位官方网站建设和管理。	1.5	12月底前	吴福铭
杨琦伟
陈少雄	局办公室
局政法科
局科信科	黄国华
史美旭
卢元新
6-3	进一步优化营商环境，持续推进行政审批制度改革，优化业务流程，限时办结审批审核事项，提高办事效率。	1.5	12月底前	傅远辉
杨琦伟	局审批科
局政法科	朱逊红史美旭
6-4	加强社会信用体系和个人诚信体系建设，提高全社会诚信意识和信用水平。	1.5	12月底前	杨琦伟
吴福铭	局政法科
局人教科	史美旭
苏欣
项 目	序号	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
分管领导	责任部门	责任人
行
政
能
力
目
标	廉洁行政

（6分）	7-1	落实党风廉政建设主体责任，开展廉政教育活动，严格遵守党规党纪和中央八项规定。	1.5	12月底前	吴福铭	机关党委
局办公室	陈志源
黄国华
7-2	落实消防、安全生产工作,没有被执行责任追究的事项。	1.5	12月底前	陈少雄	局安监科	卢怀
7-3	落实社会治安综合治理工作,没有被执行责任追究的事项。	1.5	12月底前	陈少雄	局安监科	卢怀
7-4	加强本系统本单位干部职工纪律惩戒管理，规范处分决定和解除处分决定备案工作。	1.5	12月底前	吴福铭	局人教科	苏欣
管理创新

（6分）	8-1	按要求做好本单位及机关内部的绩效工作方案，健全绩效管理制度。	1.5	12月底前	吴福铭	局办公室
局人教科
机关党委	黄国华
苏欣
陈志源
8-2	按时报送绩效考评材料，按要求参加绩效考评会议，落实绩效考评审核环节的修改意见，准备好绩效考评阶段性检查。	1.5	12月底前	吴福铭	局办公室	黄国华
8-3	支持市政府绩效办工作，按要求选派单位绩效AB岗人员、绩效专家参加绩效考评等工作。	1.5	12月底前	吴福铭	局办公室
机关党委	黄国华
陈志源
8-4	推进治理创新、行政方式创新和体制机制创新，至少形成1项创新成果。创新性做好国家、省、市试点工作。	1.5	12月底前	吴福铭	局办公室
机关党委	黄国华
陈志源
合 计	30
绩效目标考评得分（职能工作目标+行政能力目标）	100