附件

2022年度泉州市交通运输局绩效目标考评表

项 目	目标内容	权重	完成时限	责 任 分 解
序号	文件依据	一级指标	二级指标
分管领导	责任部门	责任人
职
能
工
作
目
标
︵
75分
︶	重
点
工
作
目
标	1-1-1	项目攻坚（泉委办〔2022〕2号）、开放招商促项目落地（泉委办〔2022〕5号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）	加快全国性综合交通枢纽城市建设，积极扩大交通有效投资，做好省对市、市对县指标考核工作。（4分）
【项目攻坚P13第9项、P15第7项，开放招商促项目落地P7，省政府工作责任分解附件2序号31、35】	完成交通固投150亿元，公路、港口、交通服务项目策划生成20个、招商签约1个。	2	12月底前	傅远辉	局综规科	周清长
1-1-2
配合牵头部门做好海洋经济发展、城乡建设品质提升、抓城建提品质实施方案的研究修改，做好省对市、市对县指标的动态监测、分析，水路运输总周转量同比增长6%。	2	12月底前	陈少雄
傅远辉	局港航科
局运输科
局综规科	林巍
卢元新
周清长
1-2-1	市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2022〕2号）、市委工作要点（泉委办〔2022〕18号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）、项目攻坚（泉委办〔2022〕2号）、抓城建提品质（泉委办〔2022〕6号）、生态环境保护（泉委办发〔2021〕14号）、“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境（泉委办（2022）25号）	着力推进高快一体路网衔接，推进高速公路网提质增效。（4分）
【属市政工作报告附件序号37、47，市委工作要点P9，省政府工作责任分解附件1序号4、附件2序号51、69、114，项目攻坚P92第21、22、23项和P93第23、24、25、26项，抓城建提品质P5（五）、P42第28项、P73第16、17项，生态环境保护P20第2项，优化营商环境P28】	泉厦漳城市联盟路泉州段开通南安成功高速出入口。推动东星互通、彭田互通等新增高速互通项目前期，东星互通、彭田互通完成工可审查。	2	11月底前	黄俊杰	市高速前期办
市高指	兰明雄
杨勇
1-2-2
泉梅高速泉州段完成初勘初测验收及编制初步设计文件，沙厦高速扩容工程泉州安溪至厦门翔安段完成工可文本编制，大田广平至安溪官桥高速公路泉州段完成详勘定测报告编制，洛江至丰泽高速公路完成工可审查，泉厦金通道完成工可文本编制。开工建设永泰至德化高速。	2	12月底前	黄俊杰	市高速前期办
市高指	兰明雄
杨勇
1-3-1	省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）、市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2022〕2号）、“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境（泉委办（2022）25号）	贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策，促进交通运输服务业发展，推动道路货物运输周转量稳步增长。（4分）
【属省政府工作责任分解附件2序号23、25、34，市政府工作报告附件序号20、24，优化营商环境P23(10)、P27、P29、P30、P54、P55】	扶持晋江陆地港等企业发展，晋江陆地港完成投资1500万元，做好多式联运“一单制”推广工作，指导石狮市推进福建卡车集市科技发展有限公司多式联运“一单制”试点工作。	2	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-3-2
大力发展网络货运行业，扶持网络货运平台发展，完成营业收入40亿元。积极参与中欧班列开通8趟。	2	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-4-1	市委工作要点（泉委办〔2022〕18号）、市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2022〕2号）、项目攻坚（泉委办〔2022〕2号）、抓城建提品质（泉委办〔2022〕6号）	加快交通改扩建项目建设进度，着力完善跨江过海通道。（4分）
【属市委工作要点P9、市政府工作报告附件序号37、39，项目攻坚P86第4项、P87第5、6、7项，抓城建提品质P20第1项，P42第29、30项，P43第31项，P73第17项】	推进泉南沙厦改扩建项目，路基工程累计完成95%，桥梁工程累计完成75%，隧道工程累计完成80%，路面工程累计完成10%。	2	12月底前	黄俊杰	市高指	杨勇
1-4-2
加快泉州大桥改扩建步伐，路基、桥梁下部完成，桥梁上部完成至90%。洛阳江大桥改造完成初步设计、施工图设计修编工作，东海通道完成桥梁工可方案编制，百崎通道完成桥梁方案比选及工可修编、勘察设计招标并启动初步设计工作，金屿通道完成初步设计及施工图设计。	2	12月底前	蔡永忠
傅远辉	局工程科
局综规科	刘善辉
周清长
1-5-1	旅游业高质量发展（泉政文〔2022〕7号）、“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境（泉委办（2022）25号、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）	完善交通网络，推进交通运输与旅游深度融合。（4分）
【属旅游业高质量发展P3，优化营商环境P23（10）、省政府工作责任分解附件2序号113】	按照“全线统一规划，优先保障贯通交旅深度融合”原则，制定《泉州市国道G228线滨海风景道规划建设实施方案》。	2	8月底前	傅远辉	局综规科	周清长
1-5-2
推进G228线石狮水头（晋江界）至莲坂段提级改造工程、G228线石狮伍堡至西岑（晋江界）段提级改造工程、泉州台商投资区段（海灵大道-海江大道）等G228滨海风景道提级改造项目建设，完成年度投资10亿元以上。	2	12月底前	蔡永忠	局工程科	刘善辉
1-6-1	市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2022〕2号）、抓城建提品质（泉委办〔2022〕6号）、旅游业高质量发展（泉政文〔2022〕7号）、生态环境保护（泉委办发〔2021〕14号）、“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境（泉委办（2022）25号）	完善公共交通体系建设，提升公交服务水平，推动绿色出行。（4分）
【属市政府工作报告附件序号41，抓城建提品质P5（五）、P35第1项，旅游业高质量发展P3、P4、P5，生态环境保护P20第2项，优化营商环境P23（10）、P58】	完成泉州市中心市区及环泉州湾公交线网规划修编文本编制工作。加大对节假日和高峰期运力保障。	2	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-6-2
推进公交首末站和枢纽站建设，推动新增及延伸优化18条以上公交线路，新增公交车辆20辆。客运班线公交化改造1条，适时加密夜间公交线路班次。	2	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-7-1	省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）、项目攻坚（泉委办〔2022〕2号）、生态环境保护（泉委办发〔2021〕14号）、市委市政府为民办实事（泉委办〔2022〕1号）、“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境（泉委办（2022）25号）	实施交通通达工程，推进普通公路提质增效补短板项目。（4分）
【属省政府工作责任分解附件2序号114、129，项目攻坚P30第4项，生态环境保护P20第2项，市委市政府为民办实事P12、优化营商环境P46、P47】	开工建设S310线德化半林（莆田界）至诗墩路段公路工程碗坑至龙门滩路段、S217线永春一都溪至横口水电站段、南安市洪濑大桥及连接线路面改造工程、晋江大桥病害处治工程。加强建设项目日常监督管理，督促落实整改，每半年度开展信用考核检查。推进招投标全流程电子化，推广运用普通公路施工、监理、勘察设计等投标保证金电子保函。	2	12月底前	蔡永忠	局工程科	刘善辉
1-7-2
续建晋江南高速出口连接线延伸段工程、环湾快速路石狮连接线工程（二期工程）、横七线永春石鼓卿园至达埔前峰段公路工程等干线公路项目，完成年度投资9亿元。推进实施11处重点道路交通安全隐患整治工程。配合做好普通公路耕地“非农化”自查整改。	2	12月底前	蔡永忠	局工程科	刘善辉
1-8-1	市委工作要点（泉委办〔2022〕18号）、生态环境保护（泉委办发〔2021〕14号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）、市委市政府为民办实事（泉委办〔2022〕1号）	深入开展交通运输安全生产专项整治三年行动，强化应急运输体系建设。（4分）【属市委工作要点P18,生态环境保护P21第5、6、7项，省政府工作责任分解附件2序号125，市委市政府为民办实事P10】	深入开展安全生产标准化提升专项行动，年底完成交通运输行业企事业单位100%创建。深化危险化学品运输等重点领域专项整治，加强执法监督检查。完成泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程（一期）招标及主要设备的施工安装。	2	12月底前	陈少雄

杨琦伟	局安监科
市道路运输中心
市交通执法支队	卢怀
张明慧
李进碧
1-8-2
完善市级应急保障车辆队伍，全市储备13个物资运输中转营地，根据应急需要及时启用。开展应急演练25场。	2	12月底前	陈少雄	市道路运输中心
局安监科
局运输科	张明慧
卢怀
卢元新
1-9-1	市委工作要点（泉委办〔2022〕18号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）、生态环境保护（泉委办发〔2021〕14号）	指导公路、水路交通行业生态环境保护和节能减排工作，大力发展绿色交通。（4分）
【属市委工作要点P16，生态环境保护P20第1、3项和P21第4项，省政府工作责任分解附件2序号97】	新增或更新公交车、巡游出租车、网约车全部使用新能源汽车。深化I/M制度，指导督促机动车维修经营者将废铅电池、废矿物油等危险物送正规收集处理渠道。	2	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-9-2
开展内河船舶防污染检验，配合牵头部门做好内河船舶用油达标问题整改工作，开展内河通航水域的交通安全执法监管。	2	12月底前	陈少雄

杨琦伟	市水路运输中心
市交通执法支队	黄克良
李进碧
1-10-1	市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2022〕2号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）、“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境（泉委办（2022）25号）	推动“丝路海运”发展，提高国际货运能力，推动水路运输稳步增长，助力外贸转型升级。（4分）
【属市政府工作报告附件序号70，省政府工作责任分解附件1序号4、附件2序号34、48、53，优化营商环境P29、P54、P55】	落实落细港航扶持政策，新增船舶运力30万载重吨。	2	12月底前	陈少雄	局港航科
市水路运输中心	林巍
黄克良
1-10-2
加强与两个港口中心的联系，协调石湖5-6#、石井16-17#等泊位建设，新增一条外贸航线。	2	12月底前	陈少雄	局港航科
市水路运输中心	林巍
黄克良
1-11-1	市委工作要点（泉委办〔2022〕18号）、市《政府工作报告》责任分解（泉政办〔2022〕2号）、项目攻坚（泉委办〔2022〕2号）、抓城建提品质（泉委办〔2022〕6号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）	实施“聚城畅通”专项行动，推进国道324改线工程。（4分）
【属市委工作要点P9，市政府工作报告附件序号36、37、38，项目攻坚P35，省政府工作责任分解附件2序号112,抓城建提品质P5(五）】	统筹铁路通道、公路交通、城市道路“三位一体”布局，牵头梳理“聚城畅通”工程重点推进项目53个，完成年度投资35亿元。	2	12月底前	傅远辉

黄俊杰	局综规科
市高指	周清长
杨勇
1-11-2
加快国道324改线工程南安段、惠安段前期，开工南安水头段，完工惠安黄塘至虎窟段。	2	12月底前	傅远辉

蔡永忠
局综规科

局工程科
周清长

刘善辉
1-12-1	市委市政府为民办实事（泉委办〔2022〕1号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）、项目攻坚（泉委办〔2022〕2号）、乡村振兴（泉政办〔2022〕17号）、“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境（泉委办（2022）25号）	惠民生办实事，实施“四好农村路”工程。（4分）
【属市委市政府为民办实事P12第19项，省政府工作责任分解附件2序号101、109、144，项目攻坚P30第5项，乡村振兴附件序号41，优化营商环境P22(1)、P29第18项、P58】	实施农村公路安全生命防护工程100公里，改造农村公路危（病）桥10座。完成美丽农村路建设180公里。	2	12月底前	蔡永忠	局工程科	刘善辉
1-12-2
推进农村公路提档升级，新增通硬化路自然村200个，完成农村公路路网建设100公里。	2	12月底前	蔡永忠	局工程科	刘善辉
1-13-1	市委市政府为民办实事（泉委办〔2022〕1号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）、“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境（泉委办（2022）25号）	深化农村交通运输领域改革，提升农村交通公共服务水平。（4分）
【属市委市政府为民办实事P12第19项，省政府工作责任分解附件2序号36、144，优化营商环境P22(1)、P29第18项】	深化农村公路管理体制改革，落实日常养护提质年活动，完成农村公路路面修复19万平方米。	2	12月底前	蔡永忠	局工程科	刘善辉
1-13-2
推进交通运输与邮政快递融合发展，加快农村三级物流体系建设，指导安溪等地深化客货邮融合发展，实现三级物流通达率100%、100%、96%。	2	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-14-1	市委工作要点（泉委办〔2022〕18号）、省政府工作责任分解（泉政办明传〔2022〕7号）、卫生健康惠民生补短板（泉政办〔2022〕5号）、“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境（泉委办（2022）25号）	扶持交通运输企业发展，做好交通检疫工作，提升常态化疫情防控水平。（5分）
【属市委工作要点P14，省政府工作责任分解附件2
序号23、135、136、137、138、140，卫生健康惠民生补短板P12第24项，优化营商环境P23、P30】	组织审核运输企业纾困贷款，落实下达在营巡游出租车、班线客运、货运物流等资金奖励政策或财政补助政策。组织运输企业做好应急运输保障工作，并及时拨付资金。	2	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-14-2
制定交通行业新冠肺炎疫情防控应急预案，确保突发疫情时第一时间完成平急转换，做好应急响应状态下交通管控与运输保畅保通工作。指导做好入境涉泉人员转运工作。	1.5	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-14-3
统筹疫情防控和复工复产，派员入驻配合“三公（工）一大”协同机制，指导督促各地落实交通运输领域常态化疫情防控措施，根据疫情形势分区分级动态调整交通运输服务。	1.5	12月底前	陈少雄	局运输科
市道路运输中心	卢元新
张明慧
1-15-1	“提高效率、提升效能、提增效益”优化营商环境（泉委办（2022）25号）	持续优化营商环境，推进客货运输电子证照全省互认，提升政务服务水平（4分）
【属优化营商环境P28、P38、P39、P54】	依托“五级十五同”标准化目录清单管理系统，规范政务服务事项和证照关联绑定，提高客货运输电子证照常态化生成应用水平，实现客货运输电子证照全省互认。	2	12月底前	傅远辉	局审批科	朱逊红
1-15-2
进一步深化交通运输“放管服”改革，推动水路运输、道路运输业务“线上办”“掌上办”，实现政务服务“一网通办”占比达90%以上。	2	12月底前	傅远辉	局审批科	朱逊红
1-16
全国文明城市创建工作	5	12月底前	蔡永忠	机关党委	陈志源
常
规
工
作
目
标	2-1-1	三定方案	加大客运市场执法监管（3分）	加大对非法客运的整治力度，全年开展非法客运专项执法行动不少于12次。	1.5	12月底前	杨琦伟	市交通执法支队
局政法科	李进碧
史美旭
2-1-2
加强中心市区出租汽车经营行为监管，全年开展中心市区出租车整治统一行动不少于10次。	1.5	12月底前	杨琦伟	市交通执法支队
局政法科	李进碧
史美旭
2-2-1	三定方案	提高道路运输服务品质（3分）	优化网约车、货运等交通运输服务举措，完成道路货运达标车辆核查委托工作。	1.5	12月底前	陈少雄	市道路运输中心
局运输科	张明慧
卢元新
2-2-2
督促出租车、驾培等企业履行主体责任，提升服务质量，完成2021年度出租汽车等道路运输企业服务质量信誉考核工作。	1.5	12月底前	陈少雄	市道路运输中心	张明慧
2-3-1	三定方案	加大路政执法监管（3分）	持续加大路域环境整治力度，开展“路政宣传月”等专题活动，加强普法宣传教育。	1.5	12月底前	杨琦伟	市交通执法支队
局政法科	李进碧
史美旭
2-3-2
加强治超联合执法，重点打击跨区域违法超限运输行为，全年开展全市治超统一行动不少于12次。	1.5	12月底前	杨琦伟	市交通执法支队
局政法科	李进碧
史美旭
合计	75
行
政
能
力
目
标
︵
25分
︶	思想建设︵
5

分

︶	4-1	落实从严治党主体责任、意识形态工作责任制和精神文明建设情况。	1	12月底前	蔡永忠	机关党委	陈志源
4-2	按照市垃圾分类办制定的考评标准，做好本系统本单位的生活垃圾分类工作。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
4-3	做好公务员平时考核工作，健全完善公务员信息库建设，实现公务员信息动态管理。	1	12月底前	杨琦伟	局人教科	苏欣
4-4	定期向市委办公室报送信息，认真做好信息约稿工作，完成信息报送任务。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
4-5	定期向市政府办公室报送信息，认真做好信息约稿工作，完成信息报送任务。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
依法办事︵
5

分

︶	5-1	自觉接受人大监督，及时答复人大代表建议，完成人大督办件。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
5-2	自觉接受政协监督，及时答复政协委员提案，完成政协督办件。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
5-3	遵守宪法和法律，依照《信访工作条例》做好信访工作。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
5-4	遵守财务规定，加强财政资金预算和债务风险管理，厉行节约，严格控制一般性支出。	1	12月底前	黄俊杰
王毅弘	局财审科
局办公室	刘菲
赵鸿琳
5-5	严格执行中央八项规定，依法依规开展表彰奖励和创建示范活动。	1	12月底前	王毅弘

杨琦伟
蔡永忠	局办公室
局人教科
机关党委	赵鸿琳
苏欣
陈志源
高效服务︵
5

分

︶	6-1	做好电子政务相关建设管理与应用推广工作。	1	12月底前	陈少雄	局科信科	卢元新
6-2	加强市政府门户网站政策文件解读发布工作，加强单位门户网站建设和管理。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
6-3	提升12345政务服务热线群众诉求办理质量。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
6-4	优化营商环境，推进行政审批制度改革，完善社会信用体系。	1	12月底前	杨琦伟
傅远辉	局政法科
局审批科	史美旭
朱逊红
6-5	“抓开放招商促项目落地”达成情况。	1	12月底前	傅远辉

陈少雄
黄俊杰	局综规科
局运输科
局港航科
市高指	周清长
卢元新
林巍
杨勇
廉洁建设︵
5

分

︶	7-1	落实党风廉政建设主体责任，严格遵守党规党纪和中央八项规定。	1	12月底前	蔡永忠
王毅弘	机关党委
局办公室	陈志源
赵鸿琳
7-2	落实安全生产工作,没有被执行责任追究的事项。	1	12月底前	陈少雄	局安监科	卢怀
7-3	落实消防生产工作,没有被执行责任追究的事项。	1	12月底前	陈少雄	局安监科	卢怀
7-4	落实社会治安综合治理工作,推进“综治+”治理中心建设工作情况。	1	12月底前	陈少雄	局安监科	卢怀
7-5	遵守党纪政纪，规范处分程序和解除处分备案工作。	1	12月底前	杨琦伟
蔡永忠	局人教科
机关党委	苏欣
陈志源
管理创新︵
5

分

︶	8-1	做好本单位及机关内部绩效工作方案，按时报送绩效目标考评相关材料。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
8-2	落实绩效工作方案审核环节的修改意见，准备好绩效目标考评阶段性检查。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
8-3	积极选派本单位绩效工作人员、绩效专家参加绩效考评工作。	1	12月底前	王毅弘	局办公室	赵鸿琳
8-4	推进治理理念创新、行政方式创新和体制机制创新，至少形成1项具有创新性、成效性和推广性的创新成果，参加省、市改革创新项目评选及机关体制机制创新优秀案例征集评选活动等。	2	12月底前	王毅弘
蔡永忠
杨琦伟	局办公室
机关党委
局政法科	赵鸿琳
陈志源
史美旭
合 计	25
绩效目标考评得分（职能工作目标+行政能力目标）	100