附件

2024年度泉州市交通运输局绩效目标考评表

项 目	序号	文件依据	一级指标	二级指标	权重分值	完成时限	分管
领导	责任
科室	科室
责任人
职
能
工
作
目
标︵68分︶	重
点
工
作
目
标	1-1-1	市委工作要点（泉委发〔2024〕4号）、政府工作报告（泉政办〔2024〕1号）、抓开放招商促项目落地（泉委办〔2024〕12号）、民营经济强省战略（泉委办发明电〔2023〕31号）	抓好国家综合货运枢纽补链强链城市建设，扩大交通有效投资，推进国道G324改线工程。【属市委工作要点P8，政府工作报告序号22、35，抓开放招商促项目落地P5，民营经济强省战略第34项】（4分）	继续推进厦福泉国家综合货运枢纽补链强链20个重点项目建设实施，完成年度投资10亿元。年度对接洽谈项目3个以上，其中，签约落地投资额5亿元以上项目1个。	2	12月底前	蔡永忠	局综规科	彭华烨
1-1-2
完成国道G324改线惠安段施工图设计审查，加快国道G324改线南安水头新营至厦门界段建设。	2	12月底前	傅淑瑜	局工程科	周清长
1-2-1	市委工作要点（泉委发〔2024〕4号）、政府工作报告（泉政办〔2024〕1号）、抓城建提品质（泉委办〔2024〕13号）、生态环境保护（泉委办发〔2021〕14号）、项目创优年（泉委办〔2024〕10号）	实施“聚城畅通”专项行动，构建“369”交通圈。【属市委工作要点P8，政府工作报告序号32、34、44，抓城建提品质P22，生态环境保护P20，项目创优年P97】（4分）	统筹铁路通道、公路交通、城市道路“三位一体”布局，构建“369”交通圈，持续开展“聚城畅通”工程重点项目75个，其中交通类项目46个，完成年度投资60亿元以上。	2	12月底前	蔡永忠	局综规科	彭华烨
1-2-2
推进晋江隧道前期工作，完成详勘定测验收，完成初步设计、施工图审查和预算编制。	2	12月底前	蔡永忠
傅淑瑜	局综规科
局工程科	彭华烨
周清长
1-3-1	市委工作要点（泉委发〔2024〕4号）、政府工作报告（泉政办〔2024〕1号）、抓城建提品质（泉委办〔2024〕13号）	着力完善跨江过海通道，推进金屿和百崎大桥建设。【属市委工作要点P8，政府工作报告序号34，抓城建提品质P22】（4分）	推进生态红线报批工作，启动金屿大桥海上桩基施工，完成投资额2.5亿元，完成陆上桩基89％、陆上墩台37％。	2	12月底前	蔡永忠
傅淑瑜	局综规科
局工程科	彭华烨
周清长
1-3-2
推进生态红线报批工作，启动百崎大桥海上桩基施工。完成投资额1.5亿元，完成陆上桩基23％、陆上墩台2％。	2	12月底前	蔡永忠
傅淑瑜	局综规科
局工程科	彭华烨
周清长
1-4-1	政府工作报告（泉政办〔2024〕1号）、优化营商环境（ 泉委办〔2024〕31号）、两岸融合发展（ 泉委办〔2024〕7号）	提高海上货运能力，构建对外连接通道，助力港航高质量发展。【属政府工作报告序号56，优化营商环境第77、78项，两岸融合发展P16】（4分）	推动市港口高质量发展指挥部办公室常态化运行及沿海县（市、区）成立港口高质量发展指挥部，出台促进航运业高质量发展政策，委托编制泉州市港口高质量发展行动方案（2024-2026）。	2	12月底前	陈少雄	局港航科
市水路运输中心	苏 欣
林泳坤
1-4-2
制定2024年泉州市港口高质量发展工作要点，协调调度90个具体事项。协调省泉州港口发展中心建设石井作业区16-17号泊位、11-12号泊位工程等项目，提升港口通过能力33万吨。	2	12月底前	陈少雄	局港航科
市水路运输中心	苏 欣
林泳坤
1-5-1	深学争优、敢为争先、实干争效（泉委〔2024〕18号）、两岸融合发展（泉委办〔2024〕7号）、优化营商环境（泉委办〔2024〕31号）	稳步发展水路运输业，助力外贸转型升级，促进海峡两岸融合发展。【属深学争优、敢为争先、实干争效P15，两岸融合发展P16、17，优化营商环境第77、78、81项】（4分）	认真落实泉金客运航线补贴政策，组织兑现参航和客运码头企业补贴资金，协调泉金客运航线由每周3班增加至每周7班。	2	12月底前	陈少雄	局港航科
市水路运输中心	苏 欣
林泳坤
1-5-2
落实港口集装箱发展扶持政策，出台泉州市港口集装箱发展专项资金管理规定，组织申报、审核、兑付企业奖补资金，新增2条外贸集装箱航线。	2	12月底前	陈少雄	局港航科
市水路运输中心	苏 欣
林泳坤
1-6-1	市委工作要点（泉委发〔2024〕4号）、政府工作报告（泉政办〔2024〕1号）、深学争优、敢为争先、实干争效（泉委〔2024〕18号）、抓城建提品质（泉委办〔2024〕13号）、“文旅+”（泉政办〔2023〕17号）、生态环境保护（泉委办发〔2021〕14号）	完善城市公共交通，提升公交服务水平，倡导绿色出行。【属市委工作要点P7，政府工作报告序号66，深学争优、敢为争先、实干争效P14，抓城建提品质22，“文旅+”P4、5，生态环境保护P20】（4分）	深化“公交+慢行”模式，开通世遗旅游专线，推行“小白游古城”“铛铛看世遗”，串联世遗景点。加大公交首末站和枢纽站建设力度，指导县区依托大型公建、商业综合体、工业园区等停车场所改造“微枢纽”。	2	12月底前	胡建荣	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰
1-6-2
持续落实公交优先发展战略，更新城市公交车辆，持续优化公交线网，全市新增或延伸优化公交线路 20 条。	2	12月底前	胡建荣	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰
1-7-1	市委工作要点（泉委发〔2024〕4号）、政府工作报告（泉政办〔2024〕1号）、深学争优、敢为争先、实干争效（泉委〔2024〕18号）、“文旅+”（泉政办〔2023〕17号）、省委省政府为民办实事（泉委办〔2024〕16号）、市委市政府为民办实事（泉委办〔2024〕4号）	完善旅游服务配套，提高旅游交通便捷度，推进G228风景道建设，助力文旅发展。【属市委工作要点P7，政府工作报告序号35、66，深学争优、敢为争先、实干争效P14，“文旅+”P4、5，省委省政府为民办实事P6，市委市政府为民办实事P16】（4分）	加大节假日、高峰期的运力保障，做好交通要点应急疏运任务，做好旅游交通服务保障。	2	12月底前	胡建荣	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰
1-7-2
交通与旅游融合发展，完工G228风景道台商投资区海湾大道路段、石狮水头（晋江界）至莲坂段提级改造工程。成立网约车司机“湖”泽驿家，加强公路驿站日常养护管理。	2	12月底前	傅淑瑜
胡建荣	局工程科
局运输科
市道路运输中心	张明慧
周清长
许伟杰
1-8-1	省委省政府为民办实事（泉委办〔2024〕16号）、市委市政府为民办实事（泉委办〔2024〕4号）、抓城建提品质（泉委办〔2024〕13号）、深学争优、敢为争先、实干争效（泉委〔2024〕18号）、项目创优年（泉委办〔2024〕10号）、市委一号文件目标任务 （泉委农办〔2024〕2号）、乡村振兴（ 泉政办〔2022〕17号）	惠民生办实事，实施“四好农村路”工程。【属省委省政府为民办实事P5、6、7，市委市政府为民办实事P9、12，抓城建提品质P21、22，深学争优、敢为争先、实干争效P15，项目创优年P109，市委一号文件目标任务P20，乡村振兴第41项】（4分）	新增或延伸优化3条公交线路接驳铁路站点。打造 2 条适老化公交线路,配备低入口公交车以及可供轮椅上下的翻盖接坡板。引导一、二级汽车客运站配置自动体外除颤器、提升配置无障碍设施、优化旅客购票和出行服务。	2	12月底前	胡建荣	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰
1-8-2
按序时进度推进，农村公路建设改造 100 公里、危桥改造10 座，农村公路安保提升100公里，新增通硬化路自然村190个。积极争创最美乡村“福”路，指导县区做好“四好农村路”示范县创建工作。	2	12月底前	傅淑瑜	局工程科	周清长
1-9-1	市委工作要点（泉委发〔2024〕4号）、市委一号文件目标任务（泉委农办〔2024〕2号）、政府工作报告（泉政办〔2024〕1号）、优化营商环境（泉委办〔2024〕31号）、两岸融合发展（泉委办〔2024〕7号）、新型工业化（ 泉委发〔2024〕3号）	加快农村客货邮融合发展，布局建设智慧物流产业园，大力发展网络货运，促进快递业发展，推进道路运输行业提质增效。【属市委工作要点P4、8，市委一号文件目标任务P8、20，政府工作报告序号22，优化营商环境第76项，两岸融合发展P16，新型工业化P16】（4分）	改建1个乡镇综合运输服务站，开通10条客货邮融合线路，指导安溪县做好农村客货邮融合发展试点县验收工作。	2	12月底前	胡建荣	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰
1-9-2
开工建设晋江机场航空物流园、泉港海丝物流园等项目。建成并投营永春东农产品冷链物流园。大力发展网络货运行业。深化多式联运“一单制”试点工作，指导培育试点线路，开通海南海口-江苏宜兴的线路。推进中国快递示范城市建设，快递业务量增长率6%。	2	12月底前	蔡永忠
胡建荣	局综规科
局运输科
市道路运输中心	张明慧
彭华烨
许伟杰
1-10-1	市委工作要点（泉委发〔2024〕4号）、抓城建提品质（泉委办〔2024〕13号）、生态环境保护（泉委办发〔2021〕14号）、山海协作（泉政文〔2024〕32号）、省委省政府为民办实事（泉委办〔2024〕16号）	指导公路、水路交通行业生态环境保护、节能减排、规范发展和风险防范工作，大力发展绿色交通。【属市委工作要点P17，抓城建提品质P22，生态环境保护P20、21，山海协作P9，省委省政府为民办实事P9】（4分）	新增或更新公交车全部使用新能源车辆。新增或更新投放新能源巡游出租汽车200辆，网约车2000辆。开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。指导督促机动车维修经营者将废铅电池、废矿物油等危险物送正规收集处理渠道。指导交通运输场站做好垃圾分类宣传工作。印发泉州市公共交通行业驾驶员服务水平提升若干举措，推广应用《出租汽车驾驶员证》电子证照。	2	12月底前	杨琦伟
胡建荣	局运输科
局审批科
市道路运输中心	张明慧
林 巍
许伟杰
1-10-2
开展内河船舶防污染检验工作，淘汰老旧运输船舶1艘/0.5万载重吨，新增3艘/11.2万载重吨。开展内河通航水域的交通安全执法监管，开展水上交通安全宣传教育。深化危险化学品运输等重点领域安全专项整治和执法监督检查。	2	12月底前	陈少雄
胡建荣	局港航科
局运输科
市水路运输中心
市交通执法支队
市道路运输中心	张明慧
苏 欣
卢元新
林泳坤
许伟杰
1-11-1	政府工作报告（泉政办〔2024〕1号）、省委省政府为民办实事（泉委办〔2024〕16号）、抓城建提品质（泉委办〔2024〕13号）、山海协作（泉政文〔2024〕32号）、两岸融合发展（泉委办〔2024〕7号）	提升乡镇通高速便捷度，推进高速公路网提质增效。【属市政府工作报告序号35、36，省委省政府为民办实事P7，抓城建提品质P22，山海协作P7，两岸融合发展P16】（4分）	加强调度促项目建设，实施“邻县高速通”“乡镇便捷通”工程，完成惠安紫山、石狮彭田互通工程施工招标，永春锦斗互通工程完成桩基、墩柱、盖梁施工。	2	12月底前	蔡永忠	市高指	车玉锋
张锦海
1-11-2
政永高速德化段完成年度投资15亿元，完成工程进度桥梁80%、隧道85%、交叉工程完成至80%。做好泉金、泉梅、洛丰高速前期，泉金高速完成勘察设计招标文件编制并开展投融资研究工作；泉梅高速完成初步设计文件编制工作；洛丰高速开展筹融资方案研究，完成施工图编制工作。	2	12月底前	蔡永忠	市高指	车玉锋
张锦海
1-12-1	政府工作报告（泉政办〔2024〕1号）、省委省政府为民办实事（泉委办〔2024〕16号）、山海协作（泉政文〔2024〕32号）	提高交通应急保障和处置能力，加强交通运输领域山海协作，推进区域合作发展。【属政府工作报告序号97，省委省政府为民办实事P7，山海协作P3、7、9、10】（4分）	做好汛期、台风等应急处置工作，做好物资储备工作，组织开展钢桥架设等应急演练，提高交通战备保障和应急处置能力。	2	12月底前	傅淑瑜	局工程科
局交战科	周清长
苏一敏
1-12-2
制定泉州、三明山海协作交通运输领域重点任务实施方案。推进大安高速前期工作，通过自然资源部用地预审，办理项目选址意见书。开展客运车辆利用率调查统计工作，科学发展旅游包车运力，更好服务旅客。编制泉州市旅游公路高质量行动方案初稿。	2	12月底前	蔡永忠
胡建荣	局综规科
局运输科
市高指
市道路运输中心	张明慧
彭华烨
许伟杰
车玉锋
1-13-1	市委工作要点（泉委发〔2024〕4号）、市委市政府为民办实事（泉委办〔2024〕4号）、项目创优年（泉委办〔2024〕10号）、抓城建提品质（泉委办〔2024〕13号）、政府工作报告（泉政办〔2024〕1号）、优化营商环境（泉委办〔2024〕31号）、民营经济强省战略（泉委办发明电〔2023〕31号）	改造提升基础设施，加强交通建设质量管理，健全信用考核，推进普通国省道建设与改造。【属市委工作要点P8，市委市政府为民办实事P16、17，项目创优年P104，抓城建提品质P22、23，政府工作报告序号33，优化营商环境第115、159项，民营经济强省战略第46项】（4分）	探索“客运站+”模式，拓展“一站多能”，推进客运站转型发展。完善交通安全设施、隔离护栏、路边防撞波形护栏、挡土墙等，完成16处重点道路交通安全隐患治理。完工泉州市国省干线公路智能化管理暨科技治超工程项目（一期）中心市区部分。	2	12月底前	傅淑瑜
胡建荣	局运输科
局工程科
市道路运输中心
市交通执法支队	张明慧
卢元新
周清长
许伟杰
1-13-2
建成G356永春达埔东园至前峰段公路，加快G356永春石鼓卿园至达埔东园段公路、德化大外环盖德至英山段、国道G358安溪城厢至官桥等重点项目建设。配合做好电力和雨水管道涉路施工。配合市发改委修订评定分离管理办法，推动招投标项目评定分离的运用。做好建设项目日常监督管理，对项目进度、质量、安全、工资支付等进行监管，开展国省干线公路、农村公路信用考核2次。	2	12月底前	傅淑瑜	局工程科	周清长
1-14-1	市绩效方案（泉效综〔2024〕2号 ）	加强经济运行分析，做好省对市指标考核工作。【属市绩效方案P17、19】（5分）	配合牵头部门做好省对市指标固定资产投资增长率的动态监测、分析，完成年度交通固投150亿元。	2	12月底前	蔡永忠	局综规科	彭华烨
1-14-2
配合牵头部门做好省对市指标服务业发展指数的动态监测、分析，道路运输总周转量同比增加5%。	2	12月底前	陈少雄
胡建荣	局运输科
局港航科
市道路运输中心
市水路运输中心	张明慧
苏 欣
林泳坤
许伟杰
1-14-3
配合牵头部门做好省对市指标海洋经济产业发展的动态监测、分析，水路运输总周转量同比增加4％。	1	12月底前	陈少雄	局港航科
市水路运输中心	苏 欣
林泳坤
常
规
工
作
目
标	2-1-1	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发泉州市交通运输委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办〔2011〕88号）	加强路政执法监管。【属三定方案第3页第一条，第4页第五条】（4分）	开展危险货物道路运输车辆的整治，组织开展危运企业源头执法检查统一行动不少于6次，开展路面执法检查统一行动不少于6次。	2	12月底前	胡建荣	局政法科
市交通执法支队	卢元新
史美旭
2-1-2
开展治超联合执法，提升执法水平，重点打击跨区域违法超限运输行为，全年开展全市治超统一行动不少于12次。	2	12月底前	胡建荣	局政法科
市交通执法支队	卢元新
史美旭
2-2-1	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发泉州市交通运输委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办〔2011〕88号）	加强渣土运输、旅客运输监管。【属三定方案第3页第一条，第3页第四条】（4分）	联合相关职能部门开展渣土运输安全整治，依法严厉打击渣土运输相关违法行为，促进道路运输安全，按照市渣土办统一部署每季度至少开展1次渣土运输整治行动。	2	12月底前	胡建荣	局政法科
市交通执法支队	卢元新
史美旭
2-2-2
强化旅游客运市场监管，净化旅游运输市场环境，开展“黑车”非法客运专项整治行动不少于10次，开展中心市区出租汽车专项整治行动不少于8次。	2	12月底前	胡建荣	局政法科
市交通执法支队	卢元新
史美旭
2-3-1	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发泉州市交通运输委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办〔2011〕88号）	提高道路运输和公路服务品质。【属三定方案第3页第三条，第3页第四条，第4页第五条】（3分）	做好营运车辆准入管理，新进入道路运输市场的营运车辆达标车辆核查率100%。做好高考的运输服务保障，投入出租车、网约车提供爱心送考，为考生提供应急保障服务。对全市客运、货运、驾培、维修等道路运输企业开展质量信誉考核工作，引导企业加强管理，规范经营行为。	1.5	12月底前	胡建荣	局运输科
市道路运输中心	张明慧
许伟杰
2-3-2
对中心市区3座大桥通过涂反光警示油漆、增设指示牌等提高通航安全。完成大溪桥危桥重建1座，完成党建示范路30km。	1.5	12月底前	傅淑瑜	局工程科	周清长
合计	68
项 目	序号	一级指标	权重分值	完成时限	分管
领导	责任
科室	科室
责任人
行
政
能
力
目
标︵20分︶	从严治党	4-1	全面落实从严治党主体责任、党委（党组）意识形态工作责任制。	1	12月底前	陈少雄	局机关党委	卢 怀
4-2	定期向市委办公室报送信息，完成信息报送任务。	1	12月底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
4-3	定期向市政府办公室报送信息，完成信息报送任务。	1	12月底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
4-4	加强单位门户网站及新媒体建设管理。	1	12月底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
4-5	规范开展政务公开工作，保障“泉州政务”采编工作。	1	12月底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
4-6	规范执行处分程序，按规定做好处分备案工作。	1	12月底前	杨琦伟
陈少雄	局人教科
局机关党委	陈志源
卢 怀
4-7	贯彻习近平法治思想，落实全面依法治市有关工作任务，做好一体化大融合行政执法平台建设及推广应用。	1	12月底前	胡建荣	市交通执法支队
局政法科	卢元新
史美旭
依法履职	5-1	自觉接受人大政协监督，及时答复人大代表建议和政协委员提案。	1	7月
底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
5-2	按规定参加并做好绩效目标考评工作。	1	12月底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
5-3	加强财政资金预算管理，严格控制一般性支出，提升预算绩效管理水平。	1	12月底前	杨琦伟	局财审科	张华荣
5-4	依照《信访工作条例》做好信访工作。	1	12月底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
5-5	依法依规开展表彰奖励和创建示范活动。	1	12月底前	杨琦伟
陈少雄	局人教科
局机关党委	陈志源
卢 怀
5-6	优化营商环境，推进行政审批制度改革，完善社会信用体系。	1	12月底前	杨琦伟
胡建荣	局审批科
局政法科	林 巍
史美旭
5-7	落实垃圾分类工作。	1	12月底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
机关效能	6-1	优化政务服务，提升政务服务效率。	1	12月底前	杨琦伟	局审批科	林 巍
6-2	做好数字政府建设相关工作。	1	12月底前	胡建荣	局运输科（科信科）	许伟杰
6-3	提升12345政务服务热线群众诉求办理质量。	1	12月底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
6-4	做好本单位及机关内部绩效工作方案，开展机关内部绩效考评。	1	12月底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
6-5	改革创新，至少形成1项最具有创新性、成效性、推广性的创新成果。	2	12月底前	陈少雄	局办公室	赵鸿琳
合 计	20
精神文明建设成效
(6分)	7	精神文明建设工作。	6	12月底前	陈少雄	局机关党委	卢 怀
平安建设成效(6分)	8	平安建设工作（含安全生产和消防安全工作）。	6	12月底前	傅淑瑜	局安监科	赵颖嵘
绩效目标考评得分	100