附件

泉州市交通运输局2020年度绩效目标考评表

参评单位（盖章）: 泉州市交通运输局	2020年8月7日

项 目	目标内容

完成时限	责任分解

备注
序号	文件依据	一级指标	二级指标	权重
分管

领导	责任单位	责任人

职能工作目标80分

重点工作目标

1-1-1	市委工作要点，省政府工作责任分解，国务院政府工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号），市政府工作报告责任分解（泉政办〔2020〕3号），项目攻坚（泉委办〔2020〕

4号），重点项目（泉政文〔2020〕1号），“六稳”“六保”（泉委办〔2020〕13 号）	实施“项目攻坚2020”， 加大交通运输领域投资力度，加快推进重大交通项目前期工作。（4.5分）

（市委工作要点P5，省政府工作责任分解第33、46、86项，国务院政府工作报告责任分工第

21点，市政府工作报告第73、87 项，项目攻坚第2、4、15、41、42、43点，重点项目P3第4、5项、P23第2、4、5项、P25第43、44、45项，“六稳”“六保”第2项第1点）	力争完成交通基础设施固定资产投资120亿元， 其中高速公路8.95亿元、普通公路39.25亿元、站场建设及运输装备2.2亿元。

1.5

12月

傅远辉

局综规科

周清长

1-1-2
加快沈海高速公路福厦段扩容二期工程泉州段、 泉厦金通道等高速公路项目前期。开工建设泉南 国家高速公路永春互通至汤城枢纽段及沙厦国家高速公路德化至汤城枢纽段改扩建工程临建设施、驻地及场站建设，完成年度投资8亿元。

1.5

12月

黄俊杰

市高速前期办

兰明雄

1-1-3
加快东海通道、金屿通道、百崎通道、洛阳桥拓 宽工程等跨江过海通道项目前期。10月底开工泉 州大桥扩宽工程旧桥加固项目，完成年度投资目 标500万元。

1.5

12月

傅远辉蔡永忠

局综规科市公路局

周清长郭根才

1-2-1	市委工作要点，省政府工作责任分解，国务院工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号），市政府工作报告责任分解

（泉政办〔2020〕3号），重点项目（泉政文〔2020〕1号），“六稳”“六保”（泉委办〔2020〕13 号）	加快城市规划区高速公路与市政道路融合发展，实施乡镇便捷通高速工程。

（4分）（市委工作要点P5， 省政府工作责任分解第34、46、53项，泉府督〔2020〕第DC-009 号第21点，市政府工作报告第75

、76项，重点项目P23第3项，“ 六稳”“六保”第2项第1点）	加快洛江至永春段高速公路接刺桐路北拓项目前期，开展路线方案审查，着手开展勘察设计招投标代理单位选取和勘察设计招投标工作，完成年度投资200万元。

2

12月

黄俊杰

市高速前期办

兰明雄

1-2-2
推动泉州湾大桥降低收费工作；探索增设锦斗等 简易高速互通口，力争完成锦斗互通工可审查、 初勘初设验收等工作。

2

12月

黄俊杰

市高速前期办

市高指

兰明雄杨勇

项 目	目标内容

完成时限	责任分解

备注
序号	文件依据	一级指标	二级指标	权重
分管

领导	责任单位	责任人
职能工作目标80分

重点工作目标

1-3-1	市委工作要点，省政府工作责任分解，国务院政府工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号），市政府工作报告（泉政办〔2020〕3号），项目攻坚（泉委办〔2020〕4号），重点项目（泉政文〔2020〕1 号），“六稳”“六保”

（泉委办〔2020〕13 号），质量强市（泉委发

〔2019〕2号）	强化陆路交通建设，建成泉厦漳城市联盟路泉州段

。（4分）（市委工作要点P5，省政府工作责任分解第34、41项，国务院政府工作报告责任分工第21点，市政府工作报告第87项，项目攻坚P41第16项，重点项目P3第3项，“六稳”“六保”第2项第1点，质量强市第2 项第5点、第4项第1点）	推动工程建设质量品牌创建，开展跨海特大桥混 合梁连续刚构桥关键技术、ERS铺装等专项技术课题研究。自主研发挂篮-桥面吊机一体化设备开展桥梁吊装施工，推动横跨安海湾的特大桥顺 利合龙贯通。

2

12月

黄俊杰

市高指 中交泉州公司

刘明哲蔡玉强

1-3-2
建成通车泉厦漳城市联盟路泉州段，建设里程约 27公里，推动泉州环城高速全线贯通，完成年度 投资0.9亿元。

2

12月

黄俊杰

市高指 中交泉州公司

刘明哲蔡玉强

1-4-1	深化农村人居环境整治

（泉委办发〔2019〕1号），市政府工作报告（泉政办〔2020〕3号），质量强市（泉委发〔2019〕2号），项目攻坚（泉委办〔2020〕4 号）	加强交通建设质量安全管理，推进普通国省道建设与改造。（4分）（深化农村人居环境整治第24项，市政府工作报告第74项，质量强市第2 项第5点，项目攻坚P57第8点）	健全信用考核体系，加强普通公路建设项目监督 管理，推进项目建设复工复产，续建德化龙门滩 至苏洋、安溪祥华至福田一期工程等国省干线项 目，完成年度投资5亿元。

1.5

12月

蔡永忠

局工程科

刘善辉

1-4-2
实施6个路面改建工程38公里，完成投资2.6亿元，进一步提升我市国省干线公路路况水平。

1.5

12月

蔡永忠	市公路局局工程科	郭根才刘善辉

1-4-3
推进项目签约落地，全年招商（签约）1个公路项目。协调晋江、石狮两市明确一重环湾快速通 道线路方案。

1

12月

傅远辉

局综规科

周清长

1-5-1	市政府工作报告（泉政办

〔2020〕3号），新一轮创建“中国快递示范城市”（泉政办〔2020〕18 号），快递业集聚发展

（泉政办〔2020〕12号），新基建新经济（泉委办〔2020〕16号）	推动新一轮“快递示范城市”创建，推动智慧物流产业基地建设，促进交通运输现代服务业发展。

（5分）（市政府工作报告第24项，新一轮创建“中国快递示范城市”第1项第1、3点，第3项第1、3点，第4项1、2点，快递业集聚发展第1、5、9、10点， 新基建新经济第11项）	落实《泉州市快递集聚发展规划（2020-2025）

》，推动出台《推动快递集聚发展若干措施》，

加快快递行业发展。

1.5

12月

蔡永忠

局运输科

卢元新

1-5-2
了解企业用地需求，积极协调企业与当地政府部 门的洽谈，推进快递物流用地事宜，协调德邦东 南总部、顺丰创新产业园等区域总部项目规划。 督促各在泉省区总部开展末端网点标准化建设。

2

12月

蔡永忠

局运输科

卢元新

1-5-3
推动快递专用电动三轮车上路通行，积极选送优 秀快递选手参与全省、全国相关评选，推进邮件 快件包装废弃物回收箱设置。落实物流安全管理 联席会议机制。

1.5

12月

蔡永忠

局运输科

卢元新

项 目	目标内容

完成时限	责任分解

备注
序号	文件依据	一级指标	二级指标	权重
分管

领导	责任单位	责任人
职能工作目标80分

重点工作目标

1-6-1	省政府工作责任分解,国务院政府工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号第9点）,市政府工作报告（泉政办〔2020〕3号），“六稳”“六保”（泉委办〔2020〕13 号），生态环境保护（泉委发〔2019〕6号），建设国家创新型城市（泉委〔2019〕16号），质量强市（泉委发〔2019〕2号），快递业集聚发展（泉政办〔2020〕12号）	大力发展现代物流业，培育无车承运人公共服务平台等新业态，推动公路运输稳步增长。（4.5分）

（省政府工作责任分解第7、22 项，国务院政府工作报告责任分工第9点，市政府工作报告第25 项，“六稳”“六保”第7项第4 点，生态环境保护第6项，建设国家创新型城市第5点，质量强市第2项第6点，快递业集聚发展第3、5点）	做好新旧政策衔接，指导部级“无车承运人”试 点企业申请网络货运。计划新增2家网络货运企业。

1.5

12月

蔡永忠

市道管处局运输科

陈少雄卢元新

1-6-2
推动落实交通运输行业阶段性减费降税政策。鼓 励发展多式联运，推动新增甩挂运输牵引车

40辆，挂车80辆，完成投资2400万元。

1.5

12月

蔡永忠

局运输科

卢元新

1-6-3
指导企业申报冷链运输补助资金，推动新增冷链 运输车辆30辆，完成投资1000万元。续建晋江陆地港二期货运枢纽项目，完成投资3000万元。

1.5

12月

蔡永忠

市道管处局运输科

陈少雄卢元新

1-7-1	省政府工作责任分解，省委省政府为民办实事（泉委办〔2020〕8号），脱贫攻坚（泉委发〔2018〕22号），深化农村人居环境整治（泉委办发〔2019〕1号），实施乡村振兴战略（泉委〔2019〕 23号），快递示范城市（泉政办〔2020〕18 号），快递业集聚发展（泉政办〔2020〕12号）	推进农村公路通道建设， 扩大农村物流覆盖面。

（4分）（省政府工作分解第38项，省委省政府为民办实事第20项，脱贫攻坚第6项，深化农村人居环境整治第12项、22项， 实施乡村振兴战略P110，快递示范城市第2项第3点，快递业集聚发展第4点）	推进农村公路提档升级，扶持500人口以上自然村公路硬化项目和联网建设，着力推动“交通+ 特色产业”扶贫的旅游路、产业路、资源路建设

。完成农村公路路网建设和改造170公里，完成 年度投资4亿元。

2

12月

蔡永忠

局工程科

刘善辉

1-7-2
推进交邮融合发展，加快农村物流网点建设，实 现县、乡物流节点覆盖率100%，推进德化杨梅乡 等综合运输服务站建设。

2

12月

蔡永忠

市道管处局运输科

陈少雄卢元新

1-8-1	省政府工作责任分解，省委省政府为民办实事（泉委办〔2020〕8号），市政府工作报告（泉政办〔2020〕3号），市为民办实事（泉委〔2019〕65号），深化农村人居环境整治（泉委办发〔2019〕1号），实施乡村振兴战略（泉委〔2019〕 23号），生态环境保护（泉委发〔2019〕6号）	落实交通扶贫，实施“四好农村路”，打造生态示范路。（4分）（省政府工作责任分解第46、91项，省委省政府为民办实事第20项，市政府工作报告第46、78项，市为民办实事第25项，深化农村人居环境整治第12项，实施乡村振兴战略P109，生态环境保护第9、17项）	实施公路安全生命防护工程200公里，完成年度投资3000万元；改造农村公路危（病）桥15座， 完成年度投资2000万元。

2

12月

蔡永忠

局工程科

刘善辉

1-8-2
积极开展“四好农村路”示范市创建活动等，推 动出台示范市创建方案，继续选树市级示范乡

（镇）。打造农村公路生态示范路67公里，强化 示范带动作用。

2

12月

蔡永忠

局工程科

刘善辉

项 目	目标内容

完成时限	责任分解

备注
序号	文件依据	一级指标	二级指标	权重
分管

领导	责任单位	责任人
职能工作目标80分

重点工作目标

1-9-1	国务院政府工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号），市政府工作报告（泉政办〔2020〕3 号），“六稳”“六保”

（泉委办〔2020〕13号），建设国家创新型城市（泉委〔2019〕16 号）	大力发展海上运输，加快推进与海丝沿线互联互 通，推动水路运输稳步增长，提高国际货运能力， 助力外贸转型升级。（5 分）（国务院政府工作报告责任分工第9、31点，市政府工作报告第62、68项，“六稳”“六保”第7项第4点，建设国家创新型城市第5点）	推动泉台客货运直航发展，落实财政扶持政策， 指导泉金航线参航企业新增船舶运力1艘。

1.5

12月

蔡永忠	局港航科市水运处	林 巍黄克良

1-9-2
落实加快港口集装箱运输发展扶持政策，协调减 免港口相关收费，引导港航企业积极拓展航线， 优化1条国际班轮航线。

1.5

12月

蔡永忠	局港航科市水运处	林 巍黄克良

1-9-3
鼓励企业新增运力并在我市落户，推动水路运输 企业规模发展，全市船舶运力规模达250万载重吨。

2

12月

蔡永忠	局港航科市水运处	林 巍黄克良

1-10-1	市政府工作报告（泉政办

〔2020〕3号），生态环境保护（泉委发〔2019〕6号），国家卫生城市复审（泉创卫〔2020〕1号）	完善公交线网，强化交通运输领域污染防治工作， 大力发展绿色交通。（4 分）（市政府工作报告第77项，生态环境保护第3、6、7、9项，国家卫生城市复审第9项第4点）	新增、更新新能源公交车100辆，鼓励更新新能源出租汽车。发展绿色节能环保型船舶。

1.5

12月

蔡永忠	市道管处

市水运处

局节能科

局港航科	陈少雄黄克良卢元新林 巍

1-10-2
落实车船污染防治，开展内河船舶防污染检验工 作。探索在用汽车排放检测与强制维护（I/M)工 作。

1

12月

蔡永忠	市水运处

市道管处

局节能科

局港航科	黄克良陈少雄卢元新林 巍
1-10-3
新增5条公交线路，延伸、优化8条公交线路。	1.5	12月	蔡永忠	市道管处

局运输科	陈少雄卢元新

1-11-1	省政府工作责任分解，国务院政府工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号），生态环境保护（泉委发〔2019〕6号），推进城市安全发展实施方案（泉委办发〔2018〕51号），质量强市（泉委发〔2019〕2号），消防安全（泉政办〔2020〕10号）	启动交通运输安全生产专项整治三年行动，助力交通运输安全发展。（4分）（省政府工作责任分解第92项，国务院政府工作报告责任分工第41点，生态环境保护第19项，推进城市安全发展实施方案第1项第1、3点，第2项1、2

、3点，质量强市第2项第6点， 消防安全第13项）	深化危险化学品运输等重点领域专项整治，加强 对企业安全隐患排查整治的监督检查，开展突发 应急事件救援演练。

2

12月

蔡永忠	局安监科市道管处	卢 怀

陈少雄

1-11-2
指导企业开展安全风险辨识、评估和管控，健全 安全生产失信联合惩戒工作机制，督促信息采集 单位及时将符合条件的企业纳入失信“关注对象 ”及联合惩戒黑名单，落实惩戒措施。

2

12月	蔡永忠	局安监科	卢 怀

项 目	目标内容

完成时限	责任分解

备注
序号	文件依据	一级指标	二级指标	权重
分管

领导	责任单位	责任人
职能工作目标80分

重点工作目标

1-12-1

市政府工作报告（泉政办

〔2020〕3号），深化农村人居环境整治（泉委办发〔2019〕1号），推进城市安全发展实施方案（ 泉委办发〔2018〕51号）

与其他部门协同联动，着力解决城市交通问题，加强城乡交通出行环境整治

。（3分）（市政府工作报告第81、83项，深化农村人居环境整治第12项，推进城市安全发展实施方案第1项第2点，第4项

2点）

创新路域环境整治，开展公路两侧用地范围乱建 设、乱堆放治理，加强公路路政普法宣传教育， 开展“路政宣传月”等专题活动。

1.5

12月

杨琦伟蔡永忠	市交通执法支队 市公路局局政法科

李进碧郭根才史美旭

1-12-2

持续将我市交通运输的数据资源共享给交警部门，确保与公安部门基础系统之间的互联互通， 系统应用助力智慧交通建设。配合城管、交警等 部门定期约谈共享单车企业负责人，督促企业加 强日常管理。

1.5

12月

蔡永忠

局运输科

卢元新

1-13-1

市委工作要点，国务院政府工作报告责任分工（泉府督〔2020〕第DC-009号）

强化人员及应急物资运输保障。（4分）（市委工作要点P7，国务院政府工作报告责任分工第34点）

常态化推进疫情防控期间，组织运输企业开通“点对点、一站式”直达运输服务，运送农民工返岗人员来泉务工。

2

12月

蔡永忠

局运输科市道管处

卢元新陈少雄

1-13-2
制定应急运输实施方案，调度运送防疫物资、生 产生活物资。组织我市应急运输车辆办理应急通 行证。组织晋江国际机场开通客运包机、国际货 机，助力企业复产复工。

2

12月

蔡永忠

局运输科市道管处

卢元新陈少雄

1-14-1

推进城市安全发展实施方案（泉委办发〔2018〕51 号）

加大客货运执法监管力度

。（3分）（推进城市安全发展实施方案第3项第2、 3点）

落实与公安部门联动协作五大机制，利用科技手 段提升执法水平，联合开展整治“黑车”非法客 运专项行动6次。

1.5

12月

杨琦伟

市交通执法支队

李进碧

1-14-2

加强联合执法，重点打击跨区域违法超限运输行 为，全年开展全市治超统一行动不少于12次。

1.5

12月

杨琦伟

市交通执法支队

李进碧

1-15

全国文明城市创建（泉创文明城指〔2020〕3号）

承担全国文明城市创建任务

（10分）

承担全国文明城市创建任务

10

12月

吴福铭

局文明办

刘 滨

项 目	目标内容

完成时限	责任分解

备注
序号	文件依据	一级指标	二级指标	权重
分管

领导	责任单位	责任人
职能工作目标80分

常规工作目标

2-1-1

“三定”方案

落实出租汽车行业监管措施。（3分）	加强中心市区出租汽车经营行为监管，开展中心 市区出租车整治统一行动不少于24次。

1.5

12月

杨琦伟	市交通执法支队

李进碧

2-1-2
落实出租汽车疫情防控措施，升级完善巡游出租 汽车智能管理卡，督促企业建立健全车辆回场检 查制度；做好巡游出租汽车顶灯检修，提升出租 汽车外观形象。

1.5

12月

蔡永忠

市道管处

陈少雄

2-2-1

“三定”方案

提高交通运输企业服务质量。（3分）	开展客运、货运、汽修、驾培机构年度质量信誉 考核工作，引导企业加强管理，规范经营行为。

1.5

12月

蔡永忠

市道管处

陈少雄

2-2-2
推广应用汽车维修电子健康档案系统，积极扩展 覆盖三类维修企业，争取三类以上维修企业实现100%覆盖。

1.5

12月

蔡永忠

市道管处

陈少雄

2-3-1

“三定”方案

提升国省干线公路服务质量。（3分）	实施3个公路站便民服务设施（含厕所革命）改造提升工程和新增2处专养公路停车区，完成年度投资130万元。

1.5

12月

蔡永忠

市公路局

郭根才

2-3-2
实施“国省干线公路”标线完善工程30万平方米，投资1200万元。

1.5

12月

蔡永忠

市公路局

郭根才

动态工作目标

3-1-1

承担市委、市政府突发应急事务

牵头负责市防指交通检疫组，严防疫情通过交通环节传播。（4分）	协调各地在交通枢纽、入泉通道设置交通查验站，督促指导汽车站、动车站、机场及公共交通 工具落实各项疫情防控措施，提升交通疫情防控 能力。

2

12月

蔡永忠杨琦伟	局运输科市道管处市交通执法支队

卢元新陈少雄李进碧

3-1-2
调度公共交通恢复运营，有序恢复公交、出租、 网约车等公共交通服务，指导经营企业做好防疫 消毒工作。	2	12月	蔡永忠	局运输科市道管处	卢元新陈少雄
合 计	80

项 目	目标内容

完成时限	责任分解

备注
序号	文件依据	一级指标	二级指标	权重
分管

领导	责任单位	责任人
行政能力目标20分	科学行政(4分)	4-1	扎实开展机关党的建设和精神文明建设。严格履行意识形态工作主体责任。	1	12月	吴福铭	系统党办	刘 滨
4-2	根据市委、市政府的部署要求，按照市垃圾分类办制定的考评标准，做好本单位本系统的生活垃圾分类 工作。	1	12月	吴福铭	局办公室	张明慧
4-3	健全完善公务员信息库建设，及时采集、更新公务员信息变化数据，实现公务员信息动态管理。	1	12月	吴福铭	局人教科	苏 欣
4-4	定期向市委办、市府办报送信息，认真做好两办的信息约稿工作，完成信息报送任务。	1	12月	吴福铭	局办公室	张明慧
依法行政(4分)	5-1	依照《信访条例》等有关规定，扎实做好市领导接访事项及群众来信、来访、来邮事项的受理、办结、 化解工作；及时办理市政府受理的复查复核信访事项；做好市长信箱、12345便民服务平台诉求事项的办理工作，依法分类处理信访诉求。

1

12月

王毅弘

局办公室

张明慧
5-2	自觉接受人大、政协监督，及时办理人大代表建议、政协委员提案和各级督办件，做到件件落实好，事 事有反馈。	1	12月	吴福铭	局办公室	张明慧
5-3	加强财政资金预算绩效管理，厉行节约，严格控制一般性支出。	1	12月	黄俊杰	局财审科	刘 菲
5-4

规范开展表彰奖励和城市创建示范活动，没有违规考核检查评比表彰活动。

1

12月	吴福铭杨琦伟蔡永忠	局人教科

局政法科

系统党办

局工程科

局运输科

局安监科	苏欣 史美旭刘滨 刘善辉卢元新卢 怀

高效行政(4分)	6-1	根据市委、市政府任务部署，认真做好电子政务相关建设管理与应用推广工作。	1	12月	蔡永忠	局科信科	卢元新

6-2	加强单位政府网站建设和管理，充分发挥政府网站在推进管理创新、提高行政效能、强化公共服务等方 面的重要作用。

1

12月	蔡永忠吴福铭	局科信科局办公室	卢元新张明慧

6-3

持续推进行政审批制度改革，优化业务流程，限时办结审批审核事项，进一步优化营商环境，提高办事 效率。

1

12月

傅远辉杨琦伟	局审批科局政法科	朱逊红史美旭

6-4

加强社会信用体系和个人诚信体系建设，提高全社会诚信意识和信用水平。	1	12月	杨琦伟吴福铭	局政法科局人教科	史美旭

苏 欣

项 目	目标内容	完成

时限	责任分解

备注
序号	文件依据	一级指标	二级指标	权重
分管

领导	责任单位	责任人
行政

能力

目标

20分	廉洁行政

(4分)	7-1	落实党风廉政建设主体责任，开展廉政教育活动，严格遵守党纪党规，严格执行中央八项规定。	1	12月	吴福铭	系统党办

局办公室	刘 滨

张明慧
7-2	落实消防、安全生产工作,没有被执行责任追究的事项。	1	12月	蔡永忠	局安监科	卢 怀
7-3	落实社会治安综合治理工作,没有被执行责任追究的事项。	1	12月	蔡永忠	局安监科	卢 怀
7-4	加强干部职工管理，依法依规严格查处干部职工违法违纪行为，及时将干部职工惩戒处理情况报备同级 人事综合管理部门。	1	12月	吴福铭	局人教科	苏 欣
管理

创新

(4分）	8-1	参评单位认真做好本单位的绩效管理目标考评工作方案和机关内部绩效考评工作方案，自查自评，绩效 管理制度有落实，开展有序。	1	12月	吴福铭	局办公室	张明慧
8-2	落实绩效责任没有“中梗阻”现象，参评单位按时报送绩效评估材料，按要求参加绩效评估相关会议， 落实绩效评估审核环节的修改意见，做好绩效评估阶段性督查的有关工作。	1	12月	吴福铭	局办公室	张明慧
8-3	支持绩效考评牵头部门工作，按要求选派单位绩效AB岗人员、单位绩效考评专家参加市直政府系列绩效考评等工作。	1	12月	吴福铭	局办公室	张明慧
8-4	围绕市委市政府中心工作，积极探索业务管理和自身建设的新做法、新经验，有效提升工作效能，获得 综合性表彰奖励的按规定给予加分。对承担中央、省、市有关试点工作的按对应级别予以晋档。	1	12月	吴福铭	局办公室系统党办	张明慧

刘 滨
合计	20
绩效目标考评得分（职能工作目标+行政能力目标）	100